Guide pour une intégration réussie

de Team2Book

Version 1.0

Mis à jour le 2025-01-14

Par

Jonathan Guay, ing. M.Ing, PMP, DBA

Fondateur de Team2Book

Président de 3ALogic Inc.

Table des matières

Documents pour les nouveaux clients	3

Introduction	3

Qu’est-ce que Team2Book?	3

Gestion du changement	4

Résistance aux changements	4

Combien de temps sera nécessaire?	5

Temps selon le rôle des utilisateurs	5

Temps requis pour former vos professionnels	6

Temps requis pour former vos réceptionnistes	7

Temps requis pour former vos coordonnateurs	7

Temps requis pour compléter la configuration	8

Les étapes d’une intégration réussie	9

1.	Abonnement Teamup Calendar	9

2.	Abonnement à Team2Book	9

3.	Communiquez-nous les coordonnées du coordonnateur des horaires	9

4.	Clé d’accès administrateur	9

5.	Bloc de configuration #1 : Configuration initiale	10

6.	Module de formation pour gestionnaire d’équipe #1	10

6.1	Bloc d’exercices pour gestionnaires d’équipe #1	10

6.2	Rencontre de formation #1	10

7.	Module de formation pour gestionnaire d’équipe #2	11

7.1	Bloc d’exercices pour gestionnaires d’équipe #2	11

7.2	Bloc de configurations #2 à 12	11

7.3	Rencontre de formation #2	12

8.	Module de formation pour gestionnaire d’équipe #3	12

8.1	Bloc d’exercices pour gestionnaires d’équipe #3	13

8.2	Bloc de configurations #13 à #17	13

8.3	Rencontre de formation #3 (optionnelle)	14

9.	Module de formation pour gestionnaires d’équipe #4	14

9.1	Bloc d’exercices pour gestionnaires d’équipe #4	14

9.2	Bloc de configuration #18 : Paramètres	14

9.3	Rencontre de formation #4 (optionnelle)	14

10.	Module de formation pour consommateurs #1	14

10.1	Bloc d’exercices pour consommateurs #1	15

11.	Module de formation pour consommateurs #2 (optionnel)	15

12.	Module de formation pour spectateurs #1	15

12.1	Bloc d’exercices pour spectateurs #1	15

13.	Comparaison avec votre horaire existant	15

14.	Demandez à vos consommateurs d’entrer leurs disponibilités	16

15.	Laissez tomber votre horaire précédent et utilisez maintenant Team2Book	16

Conclusion	16

# Documents pour les nouveaux clients

| Titre du document | Description |
| --- | --- |
| Guide d’Intégration | Ce document. Voyez les étapes nécessaires pour une intégration réussie de Team2Book pour votre organisation. |
| Guide de formation | Apprenez comment utiliser Teamup et Team2Book. |
| Guide de configuration | Apprenez comment configurer Team2Book pour votre organisation. |
| Suivi de votre progression | Voyez où vous en êtes rendu dans l’intégration de Team2Book |

# Introduction

Félicitations!  Vous avez pris la décision d’investir dans une organisation plus productive en adoptant la solution Team2Book.

À l’aide de ce document, nous désirons vous guider vers une intégration réussie de Team2Book au sein de votre organisation.

## Qu’est-ce que Team2Book?

Team2Book est un logiciel de gestion des disponibilités, des locaux et des horaires.

Team2Book automatise l’attribution du meilleur bureau à chaque professionnel disponible en tenant compte des priorités et préférences que vous avez définies.

Team2Book peut vous proposer des horaires de gardes équitables, selon les disponibilités des professionnels et les attributions des 3 derniers mois.

Team2Book vous avise en cas de problème d’horaire ou d’affectation de bureau.  Il vous avise lorsque le nombre de professionnels désiré est insuffisant.

Team2Book, vous offre des statistiques, prévient les conflits de bureaux, offre des fonctionnalités comme la synchronisation avec des agendas personnels, le travail en équipe, etc.

Team2Book utilise le calendrier partagé Teamup Calendar.

L’objectif est de vous libérer des tâches routinières et augmentez la productivité du personnel.

# Gestion du changement

L’intégration de Team2Book au sein de votre organisation apporte son lot de changements.  Il faut bien le planifier.

- Il y aura de la résistance au changement.  C’est tout à fait normal!  Il faut en être conscient et le prévoir.

## Résistance aux changements

Pour faire face à cette résistance aux changements, il n’y a pas de solution miracle, mais il existe tout de même certaines stratégies.

- Assurez-vous que la direction est d’accord avec l’implantation de Team2Book.  Aux besoins, demandez-nous une analyse des coûts/bénéfices de la solution.

  - Appuyez de la direction

  - Analyzer

- Communiquer cet appui de la direction aux membres du personnel qui subiront ces changements.  Expliquer les avantages à long terme de ces changements pour l’organisation et pour le travail du personnel.  Rassurez votre personnel sur le maintien de leur poste.  Récompensez votre personnel qui aura bien collaboré par exemple en leur confiant certaines tâches stimulantes avec les heures libérer par l’adoption de la solution ou en organisant un lunch lorsqu’un jalon important est atteint.

  - Communiquez

  - Rassurez

  - Récompensez

- Établissez un plan étape par étape, avec un échéancier de l’intégration de ces changements.  Le présent guide peut vous aider.

  - Planifiez

- Formez adéquatement votre personnel et accordez-leur du temps pour bien intégrer la solution.  Ceci augmentera les chances de succès.

  - Formez

- La plupart des gens ont besoin simplement d’être rassurés.  Les conseils 1 à 4 ci-dessus devraient convaincre la majorité.

Il arrive parfois que votre organisation se compose de gens qui sont des acteurs négatifs de changement.  Il est de votre responsabilité d’identifier les personnes qui ne voudront jamais collaborer à intégrer ce changement.  Au besoin, confiez la tâche à celles et ceux qui désirent collaborer.

  - Identifier les acteurs négatifs et les écarter du projet.

# Combien de temps sera nécessaire?

Grâce aux clients qui vous ont précédé, nous avons une bonne idée du temps qui sera nécessaire à intégrer notre solution à votre organisation.  Nous en connaissons les étapes.

Cela dit, l’intégration de la solution Team2Book à votre organisation dépendra de plusieurs facteurs.  Nous en nommons quelques-uns :

- Connaissance en information de votre gestionnaire d’équipe, secrétaires, réceptionnistes, professionnels.

- Taille de votre organisation.

- Complexité de votre organisation.

- Appui de la direction.

- Temps consacré à la formation et maîtrise de la solution.

## Temps selon le rôle des utilisateurs

Nous allons avancer quelques chiffres approximatifs pour vous aider à mieux planifier.

Référez-vous à notre « guide de formation » pour plus de détails sur les modules de formation.

Voici un résumé.  Les détails sont disponibles dans les sections ci-dessous.

| Professionnels | Réceptionnistes | Coordonnateurs des horaires | Configuration (par le coordonnateur) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 minutes à 3h | 2 heures | 9h à 20h | 6h à 18h |
| Période de 3 mois | Période 1 semaine | Période de 4 à 8 semaines | Période 1 semaine |

Nos clients nous rapportent sauver de 30% à 70% du temps consacré pour la production des horaires.  Nous croyons donc que cet investissement en vaut la peine!

### Temps requis pour former vos professionnels

- Pour les professionnels (ou consommateurs comme nous les appelons) un peu plus à l’aise en informatique, 30 minutes de formations à l’aide d’écoute de tutoriels vidéo devraient être suffisantes pour la plupart.

- Le gestionnaire d’équipe devra prévoir une rencontre de 30 à 45 minutes supplémentaires pour appuyer les professionnels ayant plus de difficultés.  Idéalement ces rencontres devront être individuelles ou en petit groupe de 2 à 5.

  - Aidez le professionnel à installer l’application mobile Teamup.

  - Aidez le professionnel à entrer une disponibilité.

  - Aidez le professionnel à voir la ressource (bureau) qui lui est attribuée.

- Certaines fonctions avancées demanderont un peu plus de temps :

  - Intégration à son agenda personnel : 20 minutes

  - Sous-calendriers mixtes : 15 minutes

  - La réservation de ressources libres (vacantes). 15 minutes

  - L’échange de quarts de travail. 20 minutes

  - Se porter volontaire pour des quarts de travail. 20 minutes

  - La réservation de groupe. 15 minutes

Pour les professionnels qui n’utiliseront pas les fonctions avancées, seul l’apprentissage du calendrier partagé Teamup Calendar sera nécessaire.

Au cours des 2-3 premiers mois (2 – 3 cycles), les professionnels feront plusieurs erreurs lorsqu’ils entreront leurs disponibilités.   C’est normal!  À chaque cycle, le professionnel devra passer 15 minutes pour entrer ses disponibilités ou non-disponibilités.

En résumé

  - Minimum 30 minutes de formation pour la majorité.

  - 30 à 45 minutes supplémentaires pour ceux qui rencontrent des difficultés.

  - 1h45 supplémentaires pour la maîtrise de toutes les fonctions avancées.

Prévoir qu’il faudra une période de 3 mois pour être complètement à l’aise à entrer ses disponibilités et voir les locaux et gardes attribués.  (i.e., 3 * 15 = 45 minutes).

### Temps requis pour former vos réceptionnistes

- Les réceptionnistes (ou spectateurs comme nous les appelons) n’ont généralement pas besoin d’entrer des disponibilités.  Ils n’ont pas besoin non plus d’apprendre à utiliser Team2Book.  Ils n’ont pas besoin d’apprendre à installer et utiliser l’application mobile Teamup Calendar.  Ils doivent uniquement maîtriser le calendrier partagé Teamup Calendar sur un ordinateur de bureau.

Écoute de 15 minutes de tutoriels vidéo.

- Ils doivent, par contre, apprendre à manipuler les vues de calendrier afin de savoir qui travaille et à quel endroit pour bien diriger les professionnels et les visiteurs (patients).

Formation de la part de votre gestionnaire d’équipe de 60 minutes

- Ils doivent reconnaître les ressources libres (vacantes).  15 minutes

- Plusieurs clients décident dans une deuxième phase d’inclure les réceptionnistes dans la planification.  Si cela est votre cas, les réceptionnistes devront aussi apprendre à entrer leurs disponibilités. 30 minutes

Puisque les spectateurs utiliseront Teamup dans leur quotidien.  Après une semaine d’utilisation quotidienne, mais sporadique devrait suffire pour devenir à l’aise.

En résumé

  - Environ 2 heures de formation et une utilisation quotidienne, mais sporadique d’une semaine devraient suffire.

### Temps requis pour former vos coordonnateurs

Contrairement aux autres utilisateurs, vos coordonnateurs des horaires (nous les appelons les gestionnaires d’équipe) doivent non seulement apprendre à bien maîtriser Teamup Calendar, ils doivent également maîtriser Team2Book où toute la configuration est effectuée.

Les gestionnaires d’équipe deviennent les personnes-ressources pour appuyer les professionnels et les réceptionnistes en cas de questions.

Nous formons les gestionnaires d’équipe à l’aide de rencontres virtuelles ou de rencontres en présentiel, à l’aide de tutoriels vidéo, à l’aide d’exercices et grâce aux autres ressources mises à leur disposition sur notre site Internet (FAQ, Tutoriels vidéo et Textes, Vidéo de produits, Blogue).  Nous répondons également volontiers à leurs questions par courriels.

Afin de maîtriser Teamup Calendar

- Voir la formation pour les professionnels.  De 30 minutes à 2h.

- Apprendre à manipuler les vues de calendrier : 30 minutes

Afin de maîtriser Team2Book

- Rencontres virtuelles ou en présentielles.  De 4 à 12 heures de formations avec un formateur de Team2Book seront nécessaires.

- 4 à 6 heures d’exercices individuels dirigés par le formateur de Team2Book

En résumé

  - 1h à 2h pour maîtriser Teamup Calendar

  - 8h à 18h pour maîtriser Team2Book

- Total : 9h à 20h

Veuillez prévoir environ 4 à 8 semaines pour compléter toute cette formation et configuration (voir ci-dessous).

Astuce : Nous vous suggérons d’utiliser la méthode du calendrier Outlook.  C’est-à-dire, choisissez un moment dans votre semaine et bloquer 3 à 4 heures de manière récurrente pour 4 à 8 semaines.  Au cours de ce temps réservé, vous complétez la formation, les exercices ou la configuration de Team2Book.

## Temps requis pour compléter la configuration

Les gestionnaires d’équipe sont normalement responsables de la configuration de Team2Book.   Ceci aide à leur formation.

- Ajout des catégories de ressources (bureaux) et rôle de consommateurs : 30 minutes.

- Ajout des ressources (bureaux).  2 heures à 3.5 heures (selon la taille de l’organisation).

- Ajout des consommateurs (professionnels), ajustement de leur priorité, préférences de ressources, rôles.  3 heures à 12 heures (selon la taille de l’organisation).

- Ajout des types d’événements spéciaux (gardes, soirs, urgences, fin de semaine, etc.). 30 minutes.

- Configuration de l’assignation automatique des événements spéciaux 0 à 1 heure.

- Ajout de contraintes 0 à 30 minutes.

En résumé

  - Temps requis pour compléter la configuration : 6h à 18h

# Les étapes d’une intégration réussie

## Abonnement Teamup Calendar

Si ce n’est déjà fait, procurez-vous un abonnement de Teamup Calendar.  Teamup Calendar est le calendrier partagé.

https://www.teamup.com/pricing/

Un abonnement Teamup Calendar est nécessaire pour utiliser Team2Book

## Abonnement à Team2Book

Si ce n’est déjà fait, procurez-vous un abonnement de Team2Book.  Team2Book est le cerveau de cette solution.  C’est Team2Book qui attribue le bon bureau au bon professionnel selon votre configuration.

https://team2book.com/pricing?lang=fr

## Communiquez-nous les coordonnées du coordonnateur des horaires

Communiquez-nous son nom, courriel, numéro de téléphone et poste téléphonique (accès direct si possible).

## Clé d’accès administrateur

Afin de permettre à Team2Book de communiquer avec votre compte Teamp Calendar, vous devrez créer une clé d’accès avec les permissions administrateurs.

Voici comment faire :

https://youtu.be/zXnT2Mt6SYc

## Bloc de configuration #1 : Configuration initiale

Grâce à notre formulaire de configuration initiale, vous aurez rapidement un environnement de travail fonctionnel.  Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas tous les détails, vous pourrez modifier tous les paramètres à partir du « Tableau de bord client ».

Voyez notre Guide de configuration initiale pour plus de détails.

## Module de formation pour gestionnaire d’équipe #1

Complétez le module de formation #1 en écoutant les tutoriels vidéo.

Après ce module de formation, vous aurez une bonne idée du fonctionnement innovateur de Team2Book pour la gestion des bureaux et des horaires.

Voir notre guide de formation.

### Bloc d’exercices pour gestionnaires d’équipe #1

Complétez notre bloc d’exercices #1.  Vous apprendrez à ajouter une ressource, un consommateur, une disponibilité et à naviguer dans l’application Team2Book et Teamup.

Voir notre guide de formation.

### Rencontre de formation #1

Planifiez une rencontre virtuelle ou en présentiel (si la distance le permet).  Le coordonnateur des horaires doit être présent.

Nous voulons faire connaissance, répondre à vos questions et nous assurer que le premier bloc d’exercices est bien maîtrisé.

## Module de formation pour gestionnaire d’équipe #2

Voici les derniers détails à connaître avant de pouvoir vous lancer et de configurer Team2Book selon les besoins de votre équipe.

Voyez notre guide de formation.

### Bloc d’exercices pour gestionnaires d’équipe #2

Nous allons un peu plus loin dans la mise à jour des configurations de base de Team2Book.

Voyez notre guide de formation.

### Bloc de configurations #2 à 12

Il est maintenant venu le moment d’entrer toutes vos ressources (bureaux, postes de travail) et consommateurs (professionnels, employés).

Voyez notre Guide de configuration initiale pour plus de détails.

#### Configuration #2 : Détails du client

Renseignement de base de l’organisation. (langue, fuseau horaire, heures ouverture, etc.)

#### Configuration #3 : Catégorie de ressources

Prenez le temps d’organiser vos ressources (bureaux) en catégories (bureaux de médecins, bureaux de professionnels, etc.)

#### Configuration #4 : Rôles des consommateurs

Au sein d’une organisation, ce ne sont pas tous les consommateurs qui ont le même rôle.  Prenez le temps de bien les diviser.  Ceci vous sera utile, entre autres, pour les contraintes et les statistiques.  (Médecins, infirmières, autres professionnels).

#### Configuration #5 : Ressources

Il est maintenant venu le temps d’inclure dans votre tableau de bord toutes vos ressources (bureaux, postes de travail, etc.).

#### Configuration #6 : Priorité de vos consommateurs

Qui devrait se voir attribuer une ressource (bureau) en priorité?  (Ex. médecins avant infirmières.  Infirmières avant pharmaciens, etc.).  S’il manque de ressource, qui devrait être le dernier à se voir attribuer une ressource?

#### Configuration #7 : Préférences de ressources pour vos consommateurs.

Certains consommateurs pourront avoir une ressource dédiée.  Pour les autres, consommateurs, nous devrons plutôt indiquer la liste de leurs ressources préférées.

#### Configuration #8: Couleur du sous-calendrier de disponibilités de chaque consommateur.

Avez-vous une stratégie pour regrouper vos consommateurs par un code de couleur?  C’est le moment de déterminer cette stratégie.

#### Configuration #9: Type de sous-calendrier de disponibilités

Est-il plus facile pour vos consommateurs d’entrer des disponibilités ou des non-disponibilités (ou peut-être les 2)?

#### Configuration #10: Heures de disponibilités habituelles pour chaque consommateur.

L’heure de début et de fin par défaut de chaque consommateur (professionnel, employés).

#### Configuration #11: Préparation pour la création des consommateurs.

Préparer un tableau avec toutes les informations précédentes, ça sera plus facile d’entrer vos données!

#### Configuration #12 : Consommateurs

Il est maintenant venu le temps d’entrer dans le tableau de bord, la liste de tous vos consommateurs et définir leurs particularités.

### Rencontre de formation #2

Nous voulons nous assurer que la configuration reflète les besoins de votre organisation.  Nous allons également vous former sur l’utilisation de Team2Book pour la construction de vos horaires de gardes.

Voir notre guide de formation.

## Module de formation pour gestionnaire d’équipe #3

Vous désirez être notifié lorsque le nombre de consommateurs est insuffisant?  Vous aimeriez savoir comment modifier les messages mensuels transmis à vos consommateurs?  Vous aimeriez comprendre le fonctionnement de notre module statistique?  Comment ajouter vos réceptionnistes?  Comment ajouter votre horaire de garde?

Voir notre guide de formation.

### Bloc d’exercices pour gestionnaires d’équipe #3

On se pratique à ajouter une contrainte, à modifier le contenu des notifications et on ajoute vos événements spéciaux (gardes).

Voir notre guide de formation.

### Bloc de configurations #13 à #17

Nous poursuivons la configuration de Team2Book avec des fonctions un peu plus avancées.

Voyez notre « guide de configuration »

#### Configuration #13 : Spectateurs

Ajoutez maintenant les personnes qui auront uniquement un accès en lecture à Teamup.

#### Configuration #14 : Gestionnaires d’équipe

Ajoutez un assistant qui aura tous les accès.

#### Configuration #15 : Événements spéciaux

Les événements spéciaux sont utilisés pour affecter un consommateur à une tâche spécifique à un moment spécifique.  (Gardes de soirs, fins de semaine, sans rendez-vous, affectation aux postes de réceptions, etc.).

#### Configuration #16 : Contraintes

Vous aimeriez être avisé s’il n’y a pas suffisamment de consommateurs (médecins, infirmières, réceptionnistes?).  Définissez vos contraintes ici.

#### Configuration #17 : Notifications

Apprenez comment activer/masquer certains types de notifications.  Apprenez à modifier le contenu des notifications mensuelles.

### Rencontre de formation #3 (optionnelle)

On s’assurer que vos événements spéciaux et contraintes sont bien définis et maîtrisés.

Voyez notre « guide de formation ».

## Module de formation pour gestionnaires d’équipe #4

Ça y est, vous êtes maintenant très à l’aise avec Team2Book et Teamup.  Il est venu le temps d’explorer toutes les fonctions avancées de l’application.  Certains aideront grandement votre équipe!

Voyez notre « guide de formation »

### Bloc d’exercices pour gestionnaires d’équipe #4

On s’exerce à activer certaines fonctions.  Comme l’affichage des ressources demeurées vacantes, la réservation de ressource, la modification des permissions de chaque consommateur.

Voyez notre « guide de formation ».

### Bloc de configuration #18 : Paramètres

Nous présentons en détail toutes les fonctions avancées de Team2Book.

Voyez notre « guide de configuration »

#### Configuration #18 : Paramètres

### Rencontre de formation #4 (optionnelle)

Nous vous rencontrons de nouveau afin de nous assurer que vous n’avez pas mis de côté des fonctions avancées qui pourraient grandement vous aider!

Voyez notre « guide de formation ».

## Module de formation pour consommateurs #1

Chaque consommateur devra écouter 30 minutes de tutoriels vidéo afin de devenir à l’aise avec Teamup et son application mobile.

Voyez notre « guide de formation »

### Bloc d’exercices pour consommateurs #1

Installez l’application mobile, entrez une disponibilité, voyez la ressource qui vous est attribuée.

Voyez notre « guide de formation ».

## Module de formation pour consommateurs #2 (optionnel)

Vous avez activé certaines fonctions avancées?  Cette 2e série de tutoriels vidéo guidera vos consommateurs étape par étape.

Voyez notre « guide de formation ».

## Module de formation pour spectateurs #1

Vous avez des utilisateurs qui ont besoin d’un accès en lecture à l’horaire de toute l’équipe?

Apprenez à manipuler Teamup afin de retrouver facilement l’information nécessaire.

Voyez notre « guide de formation » .

### Bloc d’exercices pour spectateurs #1

Apprenez à afficher, masquer 1 ou plusieurs sous-calendriers.  Apprenez à effectuer des recherches.  Afficher l’horaire à l’aide des différentes vues (calendrier mensuel, tableau, etc.).

Voyez notre « guide de formation »

## Comparaison avec votre horaire existant

À cette étape, les gestionnaires d’équipe sont invités à entrer les disponibilités des consommateurs pour une période (Exemple, le mois à venir ou la semaine à venir).

Comparez l’attribution des locaux produits par Team2Book avec votre horaire existant.

  - Vérifiez que l’attribution des locaux est similaire

  - Vérifiez qu’il n’y a pas d’erreurs à la section « Tableau de bord -> Planificateur » ou comprenez chacune des erreurs énumérées.

- En cas de disparité, vérifier la priorité, ressource réservée et préférences de ressources configurées dans Team2Book.

## Demandez à vos consommateurs d’entrer leurs disponibilités

Au prochain mois, demandez à vos consommateurs d’inscrire leurs disponibilités directement dans Teamup au lieu de vous les transmettre par courriel.

- Vérifier les disponibilités entrez par les consommateurs

- Vérifier les erreurs de la section « Tableau de bord -> Planificateur ».

- Au besoin, le gestionnaire d’équipe devra indiquer aux consommateurs les erreurs à éviter.

## Laissez tomber votre horaire précédent et utilisez maintenant Team2Book

Si tout va bien, vous n’aurez maintenant plus besoin de produire votre horaire comme avant (papier, Excel, etc.).  Vous pourrez maintenant n’utiliser que Team2Book et Teamup.  Vous sauverez probablement beaucoup de temps chaque mois.

Environ 2-3 cycles seront nécessaires afin que tout le monde soit à l’aise avec la nouvelle façon de faire.

Gardez un œil journalier ou hebdomadaire sur la liste des problèmes de planification présentez ici : « Tableau de bord -> Planificateur ».

# Conclusion

Voilà!  Si vous avez bien suivi les étapes décrites dans ce guide d’intégration, vous devriez maintenant être en mesure d’utiliser la solution Team2Book pour gagner un temps non négligeable dans la production de vos horaires.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions.  suppport@team2book.com